**ГКУ «УКРиС»** 

**ЧЕК-ЛИСТ (ФОРМА №1) проверки качества выполнения комплекса строительно-монтажных работ**

**ФОРМА №1 «Организация строительства»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проверяемый аспект  (нормативный документ) | Объект:  Участок производства работ (адресный ориентир) | | |
| Подрядчик: | | |
| Дата проверки: | | |
| **ДА** | **НЕТ** | **Не требуется** |
| 1. | **Наличие разрешительной, организационно-технологической, рабочей документации.** | | | |
| 1.1. | Наличие приказа на ответственное лицо, осуществляющего строительство (производство работ).  *(п. 5.3. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства)* |  |  |  |
| 1.2. | Наличие приказа на ответственное лицо, осуществляющее строительный контроль (с указанием идентификационного номера в НРС в области строительства).  *(п. 5.3. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства)* |  |  |  |
| 1.3. | Наличие приказа на ответственное лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, авторский надзор  *(п. 5.3. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства)* |  |  |  |
| 1.4. | Наличие проектной документации со штампом «В производство работ»  *(п. 5.5. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства)* |  |  |  |
| 1.5. | Наличие проекта производства работ (утвержденного руководителем подрядной организации, согласованного Заказчиком, проектировщиком, эксплуатирующей организацией).  *(п. 6.4., п. 6.7., п. 6.9. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2 | **Инженерная подготовка строительной площадки.** | | | |
| 2.1. | Наличие акта геодезической разбивочной основы, принятых знаков (реперов).  *(п. 7.2. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2.2. | Наличие генерального плана (ситуационного плана).  *(п. 7.6. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2.3. | Фактическое размещение временной инженерной и бытовой инфраструктуры площадки (включая стоянку автотранспорта) согласно проекту организации. Соответствие размещённых временных инфраструктуры требованиям электробезопасности, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил.  *(п. 7.10., п. 7.34. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2.4. | Наличие пунктов очистки или мойки колес транспортных средств на выездах со строительной площадки.  *(п. 7.13. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2.5. | Наличие бункеров или контейнеров для сбора отдельно бытового и отдельно строительного мусора.  *(п. 7.13. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2.6. | Наличие информационных щитов (знаков) с указанием: - наименование объекта;  - наименование Застройщика (технического Заказчика);  - наименование подрядной организации;  - наименование проектной организации;  - сроки строительства;  - контактные телефоны ответственных по приказу лиц по организации.  *(п. 7.13. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |
| 2.7. | Наличие стендов пожарной безопасности с указанием на схеме мест источников воды, средств пожаротушения.  *(п. 7.13. СП 48.13330.2019. Изм. №1. Организация строительства).* |  |  |  |

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Чек-лист по выявленным нарушениям получил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/